U M O W A

Umowa zawarta w dniu ……..r. pomiędzy Gminą Radecznica reprezentowaną przez Wójta  Gabriela Gąbkę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jerzego Batorskiego zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a ……………………….. reprezentowanym przez …………………………………. zwanym dalej Wykonawcą zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ”remont dróg na terenie gminy  Radecznica- wykonanie nawierzchni asfaltowych” zwane dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1. 	Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się kompleksowa realizacja robót budowlanych oraz wszelkich innych towarzyszących niezbędnych do realizacji zamówienia w całości.

2. 	Szczegółowy zakres robót przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta, które stanowią integralną część umowy.

§ 3

Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia  31.05.2014 r.  Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy teren budowy oraz dziennik budowy.

§ 5

1. 	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ……………  posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami.

2. 	Nadzór inwestorski pełnić będzie w imieniu Zamawiającego ………………………………..

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej  i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i swoją ofertą.

- Zapewnienia na terenie budowy obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w razie potrzeby dostarczenia i utrzymania na własny koszt ogrodzenia, oświetlenia, znaków ostrzegawczych itp. oraz do skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynków, budowli, nieruchomości, urządzeń, infrastruktury podziemnej lub innych rzeczy osób trzecich do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Prowadzenia dokumentacji budowy.

- Zgłaszanie do odbioru zamawiającemu pisemnie lub faxem wykonanie robót podlegających zakryciu.

- Po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

- Przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (m.in. atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań,  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i inne),

§ 7

Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji technicznej oraz terenu budowy nie wnosząc uwag i przyjmując je do realizacji.

§ 8

1. 	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu-ilościowego.

2. 	W przypadku nie wykonania jakichkolwiek robót wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone w oparciu o wartości podane w kosztorysie ofertowym.

3. 	Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy określa się na kwotę netto ………… łącznie z VAT ………… zł (słownie złotych: ………………………………………………)

w tym:

- w miejscowości Latyczyn na kwotę netto ……………. zł łącznie z VAT …………….. zł;

- w miejscowości Czarnystok na kwotę netto …………..zł łącznie z VAT ……………….zł;

- w miejscowości Gruszka Zaporska na kwotę netto …………..zł łącznie z VAT ……………zł;

- w miejscowości Gorajec – Stara Wieś na kwotę netto …………zł łącznie z VAT…………..zł;

- w miejscowości Podborcze na kwotę netto ………….zł łącznie z VAT ……….. zł;

- w miejscowości Gorajec-Zagroble-Kolonia na kwotę netto……………. łącznie z VAT…………..zł.

4. 	Wyżej ustalone wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizację zadania inwestycyjnego określonego w § 1 umowy.

5. 		Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 9

- Wynagrodzenie będzie wypłacone po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez strony umowy.

- Faktury płatne będą w terminie 30 dni licząc od dnia ich złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.

§ 10

1. 	Odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

2. 	Wykonawca po zakończeniu całości robót objętych umową i przygotowaniu kompletnych dokumentów odbiorowych wymaganych dokumentacją przetargową oraz przepisami prawa budowlanego zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

3. 	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi w toku realizacji zmianami.

4.	W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia zadania do odbioru po usunięciu stwierdzonych wad i usterek.

5. 	Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru.

6. 	Od daty odbioru rozpoczyna się bieg 3-letniej rękojmi i gwarancji na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawcę zgodnie z oświadczeniami w ofercie przetargowej.

§ 11

1. 	Wykonawca na zrealizowany przedmiot  umowy udziela trzy letniej gwarancji począwszy od dnia odbioru końcowego.

2. 	Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. 	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

b) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

3. 	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca może żądać od  Zamawiającego odsetek ustawowych.

4. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy - zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

§ 14

Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić tylko w granicach unormowania art. 144 Ustawy.

§ 15

1. 	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego

2. 	Sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd .

§ 16

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                          Zamawiający: